可选架构设计方案

在 CVAT 中集成 YOLOv8 模型训练能力

目标检测第一阶段 · 同服务器多 GPU · 训练与 ONNX 导出

文档定位 本方案是供团队评估的候选技术路线，不代表已经决定在 CVAT 内建设训练平台。团队仍可选择“CVAT 负责标注、独立训练软件负责训练”的解耦路线。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方案版本 | 讨论稿 v1.0 |
| 目标读者 | 数据工程、AI 模型、后端、前端、运维及技术决策人员 |
| 当前优先级 | 非紧急；作为后续能力储备与方案比较依据 |
| 首期范围 | Ultralytics YOLOv8 Detect；一个 Project 选择多个 Task |
| 明确不含 | YOLOv5/11/26、分类、分割、OBB、多节点训练、自动部署推理服务 |

# 1. 执行摘要

推荐结论 如果团队确需在 CVAT 内形成“标注—训练—模型交付”闭环，可采用常驻训练容器、单任务独占单卡、Redis/RQ 排队、数据快照与质量审查、训练完成自动导出 ONNX 的方案。若已有成熟训练软件，则优先采用解耦集成，避免重复建设。

当前 CVAT 已具备项目、任务、标注、数据集导出、组织权限、异步队列与自动标注推理能力，但没有模型训练管理模块。本方案在不把 CUDA/PyTorch 依赖塞入 CVAT API 进程的前提下，增加独立训练服务。

## 1.1 两条候选路线

| 维度 | 路线 A：CVAT 内集成训练 | 路线 B：标注与训练软件分离 |
| --- | --- | --- |
| 适用条件 | 希望一站式闭环；训练流程相对标准 | 已有训练平台；模型类型和实验方式复杂 |
| 优势 | 操作入口统一；权限、数据版本和模型可追溯 | 职责清晰；复用成熟调度、实验跟踪和模型管理 |
| 代价 | 需要自行建设 GPU 调度、监控、存储和维护 | 需要做数据/身份/任务状态集成 |
| 推荐判断 | 仅在业务闭环价值明确时实施 | 若已有可用训练软件，优先选择 |

## 1.2 决策门槛

至少有一类高频、稳定的 YOLOv8 Detect 训练流程需要交给非算法人员使用。

现有训练软件不能以较低成本接收 CVAT 数据并回传模型。

团队愿意长期维护 GPU 调度、训练镜像、权重安全、磁盘容量和版本兼容。

首期范围能够严格限制，不演变为通用 MLOps 平台。

# 2. 目标、范围与非目标

## 2.1 第一阶段目标

在一个 CVAT Project 下选择多个 Task，生成固定、可追溯的数据集快照。

训练 Ultralytics YOLOv8 目标检测模型。

同服务器多 GPU 并存；每个任务独占一张 GPU，多任务并行。

训练前执行确定性数据质量审查；普通用户确认风险后可继续。

保存 best.pt、last.pt、训练日志、指标和 best.onnx。

复用 CVAT 的 Organization、全局管理员和 OPA 权限体系。

## 2.2 第一阶段非目标

单任务多卡 DDP、单卡多任务、跨服务器或 Kubernetes 分布式训练。

分类、实例分割、OBB；YOLOv5、YOLO11、YOLO26 等系列。

超参数搜索、实验编排、模型审批、模型注册中心。

自动构建或部署 Nuclio 推理函数；首期仅转换、验证和下载 ONNX。

允许用户执行任意 YAML、命令行参数或 Python 代码。

# 3. 推荐总体架构

核心原则是控制面与训练面分离：CVAT API 管理权限、任务和元数据；独立训练服务管理 GPU 与训练子进程；大文件保存到持久化训练目录。

| 组件 | 职责 | 主要技术 |
| --- | --- | --- |
| CVAT UI | 创建任务、选择数据、质量确认、监控与下载 | React、TypeScript、Ant Design |
| model_training Django App | 训练记录、权限、参数校验、API 与文件索引 | Django、DRF、OPA |
| 训练队列 | 准备数据、调度与转换任务 | 现有 Redis/RQ |
| cvat_training_service | GPU 发现、排队、启动/停止子进程、状态采集 | Python、NVIDIA Runtime |
| YOLOv8 训练适配器 | 数据校验、命令构建、指标解析、产物收集 | Ultralytics YOLOv8、PyTorch |
| 持久化目录 | 快照、日志、Checkpoint、ONNX | Docker Volume/宿主机受控目录 |
| PostgreSQL | 状态、配置、指标摘要、审计信息 | 现有 PostgreSQL |

执行隔离 第一版采用“常驻训练容器 + 每任务独立子进程”。执行层保留 TrainingExecutor 接口，未来可替换为每任务独立 Docker 容器，而不重写 CVAT API 和页面。

# 4. 端到端业务流程

| 步骤 | 阶段 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选择数据 | 选择 Organization、Project，并勾选同一 Project 下多个 Task。 |
| 2 | 固化快照 | 提交后立即固化图片、标注、类别映射和来源版本。 |
| 3 | 质量审查 | 自动排除不可训练数据；展示警告并等待用户确认。 |
| 4 | 配置训练 | 选择模型规格、权重、epochs、imgsz、batch、workers。 |
| 5 | 等待 GPU | 无空闲 GPU 时排队；GPU 空闲后分配唯一 GPU ID。 |
| 6 | 执行训练 | 独立子进程训练；按 Epoch 回写指标，5 秒采集 GPU 状态。 |
| 7 | 导出模型 | 保存 best.pt/last.pt；自动将 best.pt 转换为 best.onnx。 |
| 8 | 交付结果 | 展示指标、混淆矩阵、日志和模型下载；首期不自动部署。 |

## 4.1 状态机

创建中 → 准备数据 → 数据审查 →（有警告时）等待用户确认 → 等待 GPU → 训练中 → 导出 ONNX → 完成。异常状态包括：失败、已取消、中断；ONNX 失败不改变训练成功状态。

# 5. 数据选择、快照与划分

## 5.1 数据选择规则

一次训练只能选择一个 Project 下的多个 Task。

以 Project 标签体系建立统一类别索引，并保存 label_id、名称与 YOLO class index 映射。

提交与实际生成快照时各执行一次 Project/Task 读取权限检查。

仅接受矩形框；其他 shape 不隐式转换，并在审查结果中提示。

未标注图片默认保留为负样本。

## 5.2 Train/Validation 划分

优先使用 Task 已设置的 Subset（Train、Validation）；如果未配置，则允许按比例自动划分，默认 80%/20%，固定随机种子 42。必须检查相同图片不得同时进入 Train 和 Validation。

## 5.3 快照生命周期

用户提交后立即创建快照，使排队期间的标注修改不影响本次训练。快照默认保留 30 天；清理后仍保留训练记录、日志摘要、指标和模型产物。

# 6. 数据质量审查

原则：尽可能提示，不要求普通用户强制整改。无法参与训练的数据自动排除；排除后训练集/验证集仍有效时，用户确认即可继续。

| 检查类别 | 示例 | 首期处理 |
| --- | --- | --- |
| 图像有效性 | 损坏、无法解码、宽高为零、格式不支持 | 自动排除并列明原因 |
| 标注几何 | 框越界、宽高≤0、无法解析 | 自动排除无效框；必要时排除图片 |
| 一致性 | 非当前 Project 标签、类别映射失败 | 无法建立映射时阻止提交 |
| 重复与泄漏 | 文件哈希重复、跨 Train/Validation 重复 | 泄漏必须消除；其他重复作为警告 |
| 分布风险 | 类别不均衡、样本过少、验证集缺类 | 警告，用户确认后继续 |
| 框统计 | 极小框、超大框、异常宽高比 | 警告并展示数量 |
| 基础统计 | 空标注、图像尺寸、每类图片/框数 | 信息展示 |

唯一硬性门槛 排除无效数据后，如果训练集为空、验证集为空或类别映射无法建立，则无法生成合法 YOLOv8 数据集，必须阻止提交。其他风险均允许普通用户确认后继续。

确认记录必须包含确认人、确认时间、问题摘要、排除数量、审查规则版本和数据快照 ID。

# 7. 训练配置与权重

## 7.1 页面开放参数

| 参数 | 支持范围/默认策略 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模型规格 | yolov8n/s/m/l/x | 首期仅 Detect |
| 预训练权重 | 官方权重、用户上传、历史 best.pt/last.pt | 用于迁移学习或继续训练 |
| epochs | 真实默认值预填 | 正整数并设置合理上限 |
| imgsz | 真实默认值预填 | 首期单一方形尺寸 |
| batch | 真实默认值预填 | 显存风险仅提示，不擅自改值 |
| workers | 真实默认值预填 | 受服务器 CPU/内存上限约束 |

优化器、学习率、早停、AMP、数据增强、验证与保存等参数全部采用固定 Ultralytics 版本的默认值，不在页面开放。系统仍保存 system_defaults、user_overrides 和 resolved_config 三份配置。

## 7.2 上传 .pt 的安全边界

限制扩展名、文件大小和组织存储配额，并计算 SHA-256。

上传文件只能在隔离训练容器中加载，禁止在 CVAT API 进程直接反序列化。

校验是否能由固定版本 Ultralytics 加载、是否为 YOLOv8 Detect，以及类别元数据。

保存来源、上传者、时间、文件哈希、解析结果与兼容性状态。

# 8. GPU 调度与训练执行

## 8.1 第一阶段调度规则

训练服务启动时通过 NVIDIA 管理接口发现 GPU 数量、型号和显存。

一个训练任务独占一张 GPU；通过 CUDA_VISIBLE_DEVICES 绑定。

多张 GPU 可并行多个任务；无空闲 GPU 的任务保持 queued。

接口预留 gpu_count 和 gpu_ids，但第一版强制 gpu_count=1。

第一版不允许多个任务共享同一张 GPU，也不支持单任务多卡。

## 8.2 调度一致性

GPU 分配必须使用数据库锁或等效原子租约，避免多个调度循环占用同一张卡。租约记录任务、GPU、进程 ID、服务实例和心跳；训练服务重启后对照数据库、进程与 Checkpoint 修复状态。

## 8.3 扩展路径

未来若支持单任务多卡，只需开放 gpu_count>1、实现成组资源分配并由 Ultralytics/PyTorch DDP 执行。若需要更强隔离，可新增 DockerTrainingExecutor。

# 9. ONNX 极简导出

产品原则 训练完成后默认自动把 best.pt 转换为 best.onnx。用户不需要理解 opset、dynamic、simplify 等参数。

输入尺寸继承训练 imgsz；固定 batch=1；固定输入尺寸。

opset、dynamic、simplify、half 等由系统固定并隐藏。

转换失败不影响训练成功，也不影响 best.pt 下载。

历史模型页面提供一个“转换为 ONNX”按钮，可单独重试。

导出后执行 ONNX 结构检查、ONNX Runtime 加载和一张样例图片的 PT/ONNX 对比。

页面仅展示转换状态、文件大小、输入尺寸、验证结果和下载按钮。

首期边界：只保证标准 YOLOv8 Detect 权重转换，不承担任意 PyTorch .pt 转换，也不自动部署到 Nuclio。

# 10. 权限模型

复用 CVAT 两层权限：全局 admin，以及 Organization 的 owner、maintainer、supervisor、worker。训练模块新增独立 OPA/Rego 策略，不在 View 中散布角色判断。

| 角色 | 建议权限 |
| --- | --- |
| 普通成员 | 创建任务；管理、停止、重试、下载自己的训练任务；必须具备所选 Project/Task 读取权限 |
| Supervisor | 查看本组织任务；停止异常任务；不删除共享模型和历史记录 |
| Owner / Maintainer | 管理本组织全部训练任务、权重和产物；查看本组织资源占用 |
| 全局 Admin | 管理全平台任务、GPU、队列、优先级、模型、磁盘和训练服务配置 |

所有下载、停止、重试、删除和转换操作均再次经过 OPA 检查。训练任务必须保存 organization_id、owner_id、project_id 和 task_ids。

# 11. 存储、保留与清理

PostgreSQL 保存元数据；快照和产物保存到独立持久化目录。普通用户不得提交服务器路径。建议目录结构：organization-{id}/training-{id}/{dataset,logs,checkpoints,exports}。

| 数据 | 默认保留 | 清理规则 |
| --- | --- | --- |
| 数据集快照 | 30 天 | 训练、续训或检查占用时禁止清理 |
| 训练记录与配置 | 长期 | 保留审计与复现信息 |
| 日志 | 长期 | 可将原始大日志归档，保留可查询摘要 |
| best.pt / last.pt | 长期 | 授权用户手动删除；引用中禁止删除 |
| best.onnx | 长期 | 与来源 PT 保持关联 |

管理员页面展示组织和全平台磁盘占用。

训练前检查剩余空间；不足时拒绝启动，避免占满 CVAT 服务器。

删除训练记录默认不立即删除模型文件；需要显式的产物清理操作。

# 12. 监控、指标与异常恢复

## 12.1 监控

状态：排队、准备数据、审查、等待确认、等待 GPU、训练、导出、完成、失败、取消、中断。

每个 Epoch 更新 box_loss、cls_loss、dfl_loss、Precision、Recall、mAP50、mAP50-95。

GPU 编号、型号、显存与利用率每 5 秒更新；不做 Batch 级曲线。

展示当前 Epoch、已用时间、预计剩余时间、实时日志、训练曲线和混淆矩阵。

## 12.2 异常恢复

| 场景 | 策略 |
| --- | --- |
| 数据准备/审查失败 | 允许从相应阶段重试 |
| GPU OOM/训练进程退出 | 标记失败，不自动循环重启；保留日志和 Checkpoint |
| 服务/服务器重启 | 标记中断；存在 last.pt 时提示用户创建续训任务 |
| 用户停止 | 先优雅停止并保存最近 Checkpoint，超时后终止子进程 |
| ONNX 导出失败 | 训练保持成功；导出单独失败并允许重试 |
| 重试 | 复制原配置创建新运行，保存 parent_training_id，不覆盖原记录 |

# 13. 建议 API 与数据模型

## 13.1 核心数据实体

| 实体 | 关键字段 |
| --- | --- |
| TrainingJob | id、organization、owner、project、task_ids、status、stage、gpu_count、gpu_ids、parent_id |
| DatasetSnapshot | source versions、class mapping、split config、path、expires_at、quality_rule_version |
| QualityReport | summary、warnings、excluded_items、confirmed_by、confirmed_at |
| TrainingConfig | system_defaults、user_overrides、resolved_config、trainer_image_digest |
| TrainingMetric | epoch、losses、precision、recall、mAP、timestamp |
| ModelArtifact | type(pt/onnx/log/plot)、path、size、sha256、validation_status |
| GpuLease | gpu_id、training_id、service_instance、pid、heartbeat、acquired_at |

## 13.2 API 轮廓

GET/POST /api/training/jobs：按 OPA 过滤列表、创建任务。

GET /api/training/jobs/{id}：详情、阶段和指标摘要。

POST /confirm-quality、/stop、/retry、/resume：明确动作接口。

GET /logs、/metrics：增量读取。

GET /artifacts/{id}/download：鉴权下载。

POST /model-artifacts/{id}/export-onnx：独立转换或重试。

GET /training/gpus：普通用户返回简化容量；管理员返回完整状态。

# 14. UI 信息架构

建议新增“训练”一级入口，但保持页面简单。首期向导四步：选择数据 → 数据审查 → 配置训练 → 确认提交。

| 页面 | 首期内容 |
| --- | --- |
| 训练任务列表 | 状态、模型规格、Project、创建人、Epoch、GPU、创建时间 |
| 选择数据 | Project、多个 Task、图片/框统计、Subset 与划分方式 |
| 数据审查 | 阻断项、排除项、警告、类别分布、确认继续 |
| 配置训练 | 仅六项开放参数和权重来源 |
| 训练详情 | 状态、Epoch、GPU、核心指标、日志、停止/重试 |
| 模型产物 | best.pt、last.pt、best.onnx 的验证状态与下载 |
| 管理员资源页 | GPU、排队任务、磁盘占用、失败任务和清理 |

# 15. 测试与验收

## 15.1 必要测试

权限矩阵：所有角色、跨组织访问、Project/Task 二次校验。

快照一致性：标注变更不影响已提交训练；类别映射稳定。

质量审查：损坏图、无效框、重复、泄漏、空集合和用户确认审计。

调度并发：多任务竞争、GPU 租约、服务重启、取消与孤儿进程。

训练适配器：参数解析、Epoch 指标、Checkpoint 和失败日志。

权重安全：不兼容、损坏、超限、非 YOLOv8 Detect 和恶意上传隔离。

ONNX：导出、加载、推理对比和失败重试。

存储清理：30 天策略、引用保护、磁盘不足和并发下载。

端到端：从多 Task 选择到模型下载的完整路径。

## 15.2 第一阶段验收标准

| 领域 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 功能 | YOLOv8 Detect 训练、监控、停止/重试、PT 与 ONNX 下载完整可用 |
| 并发 | N 张可用 GPU 能并行 N 个单卡任务，额外任务稳定排队 |
| 可追溯 | 能从模型追溯到快照、Task、标注版本、配置、镜像和质量确认 |
| 安全 | 上传权重不在 API 进程加载；文件访问与组织权限隔离 |
| 恢复 | 异常与重启后状态可信、日志和 Checkpoint 不丢失 |
| 兼容 | 不影响 CVAT 标注、导入导出与现有 Worker 的稳定性 |

# 16. 分阶段路线与退出机制

| 阶段 | 范围 | 决策点 |
| --- | --- | --- |
| 方案验证 | 用脚本/原型验证 CVAT 导出、YOLOv8 训练、指标解析、ONNX 导出 | 确认业务频率与现有训练软件差距 |
| MVP | 单组织试用；多 Task、质量审查、单卡任务、多 GPU 并行、基础监控 | 确认维护成本和用户价值 |
| 第一阶段正式版 | 权限、审计、存储清理、异常恢复和完整测试 | 是否继续在 CVAT 内建设 |
| 后续扩展 | 分类、分割、OBB；YOLO 其他版本；单任务多卡 | 按真实业务需求逐项立项 |

退出机制 所有训练输入和输出应保持标准格式：YOLO 数据集、结构化配置、PT/ONNX、JSON/CSV 指标。若团队后续改用独立训练软件，可以保留 CVAT 的数据选择/导出能力，并下线内置训练执行层，避免形成不可迁移的绑定。

# 17. 风险与缓解

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 重复建设训练平台 | 长期维护成本高 | 先评估现有训练软件；严格限制首期范围 |
| 训练抢占 CVAT 资源 | 标注服务变慢或磁盘耗尽 | 独立容器、GPU 独占、CPU/内存限制、磁盘预检 |
| 恶意或不可信 .pt | 代码执行或服务受损 | 隔离容器解析、最小权限、文件限制与审计 |
| 版本不可复现 | 历史模型无法复训 | 固定训练镜像摘要、依赖版本、权重哈希和完整 resolved_config |
| 权限泄漏 | 跨组织获取数据或模型 | 复用 OPA、查询过滤、下载二次鉴权 |
| 质量审查误导 | 用户把警告当作质量保证 | 明确审查范围和规则版本，不输出虚假的综合分数 |
| 需求膨胀 | 演变为通用 MLOps | 每种新任务类型和框架单独立项、单独验收 |

# 18. 待实施前确认事项

确认最终采用路线 A（CVAT 内训练）还是路线 B（外部训练平台）。

盘点服务器 GPU、驱动、NVIDIA Container Toolkit、CPU、内存和磁盘。

选定并冻结 Ultralytics YOLOv8、PyTorch、CUDA、ONNX Runtime 版本。

确定组织级存储配额、上传权重大小限制和任务并发配额。

确定可接受的默认训练参数、参数上限和显存风险提示规则。

确定质量审查阈值及“自动排除”的最小粒度。

完成安全评审，特别是上传 .pt、容器权限和模型下载。

先制作技术原型并与现有训练软件做同一数据集的成本/体验对比。

最终建议 本方案可以作为 CVAT 内训练路线的完整设计基线，但不建议立即进入全面开发。优先做小型技术原型和方案对比；只有在一体化业务价值明显高于对接现有训练软件时，再启动正式实施。